Proyecto Ciencia de Datos- UC3M

Bluetab, an IBM Company

Detección de Fraude en Transacciones Financieras: Blindando el Sector con Inteligencia Artificial

Objetivo General: Desarrollar un análisis integral de patrones de transacciones financieras, utilizando técnicas avanzadas de Machine Learning (ML), para clasificar con alta precisión la probabilidad de fraude. Se busca mejorar la capacidad de detección de actividades ilícitas, minimizar las pérdidas económicas y fortalecer la confianza en las operaciones financieras, contribuyendo a la resiliencia del sector bancario y asegurador.

Etapas del Proyecto

- Recopilación y Análisis de Datos

  - Acceso y Análisis del Dataset Principal de Fraude: Se utilizará un conjunto de datos reales y anonimizados de transacciones financieras. Con un volumen base de más de 280.000 registros, se ampliará a más de 500.000 mediante técnicas de generación sintética controlada. El dataset incluye transacciones clasificadas como legítimas o fraudulentas, lo que permite simular un entorno realista de análisis.

  - Diseño y Estructuración del Modelo de Datos: Se propondrá un modelo relacional que permita almacenar eficientemente las transacciones, clientes, comercios y canales asociados. Este diseño facilitará la integración del modelo de predicción en un sistema real de monitorización y gestión de fraude.

  - Análisis Exploratorio de Datos (EDA): Se realizará un análisis preliminar para identificar patrones globales en las transacciones y diferencias entre casos legítimos y sospechosos. Se pondrá énfasis en la distribución de clases y características que permitan una separación útil para el modelado.

- Modelado y Simulación

  - Preprocesamiento y Creación de Características: Se aplicarán técnicas de normalización, transformación y generación de nuevas variables que puedan enriquecer el análisis predictivo. Se buscará captar dinámicas temporales, hábitos de comportamiento o cambios abruptos entre transacciones.

  - Manejo del Desequilibrio de Clases: Dado que las transacciones fraudulentas representan un pequeño porcentaje, se evaluarán y aplicarán estrategias de balanceo para asegurar que los modelos puedan aprender correctamente. Esto incluirá técnicas de sobremuestreo, submuestreo o ajustes en el entrenamiento.

  - Desarrollo de Modelos de Clasificación: Se entrenarán modelos supervisados de clasificación binaria adecuados para datos tabulares y escenarios de detección de fraude. El rendimiento de estos modelos será evaluado rigurosamente para optimizar la detección sin incrementar en exceso las falsas alarmas.

- Visualización y Dashboarding

  - Construcción de Paneles Interactivos: Se desarrollará un panel que permita visualizar el comportamiento del sistema, distribuciones generales, evolución temporal de alertas y resultados del modelo. Este panel servirá tanto para análisis exploratorio como para la interpretación ejecutiva de los resultados.

  - Evaluación de Resultados y Métricas del Modelo: Se utilizarán métricas adecuadas para clasificación en contextos desbalanceados. Se pondrá foco en la capacidad del modelo para detectar correctamente los casos positivos y minimizar los errores críticos. Se analizarán los errores para evaluar los riesgos asociados a falsos positivos o negativos.

- Desarrollo de Estrategias y Recomendaciones

  - Diseño de Estrategias de Prevención y Gestión de Riesgos: A partir de los hallazgos obtenidos, se propondrán acciones concretas para reforzar los procesos de detección de fraude en entidades financieras. Esto puede incluir el rediseño de flujos de revisión, alertas preventivas y segmentación de usuarios por riesgo.

  - Estimación del Impacto Potencial y ROI: Se cuantificará el impacto de implementar un sistema de detección como el desarrollado, tanto en términos económicos como en eficiencia operativa. Se simularán escenarios de reducción de pérdidas y mejora en la asignación de recursos de investigación.

Conclusión: Este proyecto aportará un marco técnico y estratégico para la detección proactiva de fraude financiero. Combinando un modelo de datos robusto, algoritmos de machine learning y visualizaciones interpretables, se contribuirá a reducir riesgos y fortalecer la toma de decisiones en entornos críticos para la economía digital.

Madrid

Plaza Ruiz Picasso, 11 – 2ª Planta

28020 Madrid. España

T: +34 91 457 1697

Ciudad de México

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 169, int. 11-100, Col. Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de México, México

T: +52 55 7577 1781

Lima

Av. Javier Prado Este 560, Oficina 1401, San Isidro, Lima, Perú

T: +51 391 8315

Bogotá

Carrera 7 No.71-21, torre B, piso 12, Cra. 71

Bogotá, Colombia

T: +57 1313583132

bluetab@bluetab.net